Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Славный

от 30.03.2026 №106

План

основных мероприятий проведения Месячника чистоты с 30.03.2026 по 25.04.2026 в муниципальном образовании Славный

| п/п № | Участники субботника | Закрепленная за организацией территория (адрес, ориентир) | Вид работ | Количество участников | Ответственный | Дата проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация МО Славный | Территория администрации парковка Аллея | Уборка территории от листвы, побелка деревьев, побелка бордюров. Аллея: уборка листвы (волонтеры, Движение Первых) Покраска лавочек, урн, МАФ (ИП Поляков С.В.) | 15 Администрация 3 ЕДДС 2 МФЦ | Администрация Дудина Т.С. Аллея Поляков С.В. | с 13.04.2026 по 19.04.2026 территория администрации с 30.03.2026 по 25.04.2026 территория Аллеи |
| 2 | МКОУ «СОШ МО Славный» | Территория МКОУ СОШ МО Славный Территория между ДК и школой | Территория Школы: Уборка территории от листвы, побелка деревьев, побелка бордюров, планировка клумб, высадка цветов, очистка водоотводных канав | 35 Школа | Школа Курохтина Т.С. | с 06.04.2026 по 25.04.2026 территория школы |
| 3 | МКУ «ФОК МО Славный» | Территория МКУ ФОК МО Славный Стадион Площадка Варукаут Хоккейная коробка | Уборка территории от листвы, побелка деревьев, очистка водоотводных канав, покраска элементов варкаута, помывка входных групп. | 5 | Прохоров С.А | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 4 | Амбулатория п.г.т. Славный ГУЗ «Одоевская ЦРБ им. П.П. Белоусова» | Территория амбулатории | Уборка территории от листвы, побелка деревьев, побелка бордюров, помывка входных групп. | 10 | Степанова М.А. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 5 | ГУДО ТО «ТОДМШ ИМ. Г.З. РАЙХЕЛЯ»: | Территория муз. школы | Уборка территории от листвы, побелка деревьев, побелка бордюров, покраска входных групп, очистка водоотводных канав | 13 | Копытина Г. П. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 6 | МКУ «ДК МО Славный» | Территория ДК | Уборка территории от мусора, покраска дверей на запасных выходах, промывка фасада от песка, высадка цветов в вазонах | 5 | Червякова О. С. | С 17.04.2026 по 24.04.2026 |
| 7 | ИП Поляков С. В. | Аллеи, площадь | Аллея: замена сломанных лавочек, покраска лавочек, урн, уборка листвы, бетонирование стелы, покраска МАФ. Площадь: замена сломанных лавочек, покраска лавочек, урн, побелка вазонов. | 3 | Поляков С.В. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 8 | ИП Бурченков Н. В. | Территория магазина ИП Бурченков Н. В., прилегающая клумба, территория вокруг | Уборка территории мусора, побелка бордюров, очистка водоотводных канав, побелка фасада, обновление входной группы. | 3 | Бурченков Н. В. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 9 | ИП Коваленко К. В. | Территория магазина ИП Коваленко, прилегающая клумба | Уборка территории мусора, выравнивание бордюров, побелка бордюров, очистка побелка фасада, обновление входной группы. | 3 | Коваленко К. В. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 10 | ИП Беркаль В. И. | Прилегающая территория ИП Беркаля В. И., прилегающая клумба, территория здания бывшей столовой, территория общежития | Уборка территории от мусора, побелка бордюров, побелка фасада, побелка деревьев, обновление входной группы, побелка входной группы здания общежития, уборка клумбы около общежития. | 3 | Беркаль В. И. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 11 | ИП Червякова А. З. | Территория прилегающая к магазину. | Уборка территории от мусора, листвы. | 1 | Червякова А. З. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 12 | ООО Пятерочка | Территория магазина, территория парковки «Пятерочка», | Уборка территории от мусора, уборка парковки | 9 | Королевская Е. В. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 13 | ИП Сопов И. А. | Территория «Бара» | Уборка территории от мусора, очистка водоотводных канав. | 2 | Сопов И. А. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 14 | ИП Гусейнов Я. П. | Территория прилегающая к «Дикси», клумба, территория «Красной Шапочки», территория «Бара» | Территорию прилегающую к овощной палатке - убрать мусор из водоотводной канавы, мусор из живой изгороди; территорию входа на 2й этаж - убрать мусор из живой изгороди Красая Шапочка: уборка мусора вокруг территории, побелка фасада. Бар: уборка территории, ремонт входной группы, побелка бордюров | 2 | Гусейнов Я.П. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 15 | ИП Курзенкова Н. И. | Территория прилегающая к магазину, клумба | Уборка территории от мусора, побелка бордюров, обновление входной группы. | 2 | Крузенкова Н. И. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 16 | Арсеньевское РАЙПО | Территория прилегающая к магазину | Уборка территории от мусора | 1 | ИП Рожкова З.М. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 17 | ИП Черваков А.А. | Территория прилегающая к магазину | Уборка территории от мусора | 1 | Черваков А.А.. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 18 | ООО Золотая хлебница | Территория прилегающая к магазину | Уборка территории от мусора, очистка водоотводных канав, покраска поручней | 2 | Гюлбекан Р.А. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 19 | ООО «ККС» | Территория котельной | Уборка территории от мусора, очистка водоотводных канав | 2 | Шаманский П.А. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 20 | АО КБП | Территория общежития, территория вокруг беседки, территория Храма | Уборка территории от мусора, очистка водоотводных канав, уборка территории храма, высадка цветов на территории храма, побелка деревьев, уборка территории «Крым», побелка входной группы общежития |  | Аганин Ю.Г. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 21 | ИП Жуков А. А. | Территория предприятия, прилегающая территория, обочины дорог до остановки | Уборка территории от мусора, уборка от мусора обочин дорог |  | Жуков А. А. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 22 | ПЧ 23 | Территория пожарной части, прилегающая территория, обочины дорог | Уборка территории от мусора, уборка от мусора обочин дорог | 5 | Логунова Н.Н. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 23 | ООО Транс Маш | Территория предприятия, прилегающая территория, обочины дорог | Уборка территории от мусора, уборка от мусора обочин дорог | 3 | Котюков А. В. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |
| 24 | ИП Александров А.В. | Территория предприятия, прилегающая территория, обочины дорог | Уборка территории от мусора, уборка от мусора обочин дорог | 3 | Александров А.В. | с 30.03.2026 по 25.04.2026 |